**ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ,ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Јавна набавка број: 1/19**

**- поступак јавне набавке мале вредности-**

**Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7**

**Број: 1578/4**

**Број страна: 61**

**април 2019. године**

 На основу члана 39.и члана 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1578, од 26.03.2019. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 1578/1, од 26.03.2019. године, за јавну набавку број 1/19, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности

**Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7**

- јавна набавка број 1/19 -

|  |
| --- |
| **Садржина Конкурсне документације** |
| 1. Општи подаци о јавној набавци
 |
| 1. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле, рок извршења, место извршења
 |
| 1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
 |
| 1. Критеријуми за доделу уговора
 |
| 1. Упутство понуђачима како да сачине понуду
 |
| Образац 1 – Образац понуде |
| Обрасци структуре ценe са упутством како да се попуне 2– Образац 2а и Образац 2б |
| Образац 3 – Изјава о испуњености услова у погледу финансијског  капацитета |
| Образац 4 – Изјава о испуњености услова у погледу пословног капацитета |
| Образац 4а – Потврда лица коме су изведени радови |
| Образац 5 - Изјава о испуњености услова у погледу кадровског капацитета |
| Образац 6 – Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона  |
| Образац 7– Изјава о трошковима припреме понуде |
| Образац 8 – Изјава о независној понуди  |
| Образац 9 – Изјава о достављању средстава финансијског  обезбеђења  |
| Образац 10 – Овлашћења за попуну менице – Менична писма |
| Образац 11- Изјава о достављању полисе осигурања |
| Модел уговора |

1. ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**

**Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7.**

**Партија број 1.-** Молерско- фарбарски радови у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119;

**Партија број 2.-** Фарбање унутрашње столарије са заменом оштећених врата и заменом фронтова на ормарићима у дечијим собама у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7.

**Процењена вредност јавне набавке:** 1.083.333,00динара без ПДВ- а, односно 1.300.000,00 динараса ПДВ- ом.

**Процењена вредност по партијама:**

**Партија број 1.-** 416.667,00 динара без ПДВ- а, односно 500.000,00 динара са ПДВ- ом;

**Партија број 2.-** 666.666,00 динара без ПДВ- а, односно 800.000,00 динара са ПДВ- ом.

**Опис предмета јавне набавке**:

Центар за заштиту одојчади, деце и омладине бави се смештајем деце без родитељског старања, деце чији је развој ометен породичним приликама, деце степена теже и тешке ометености у развоју и смештајем деце и омладине без родитељског старања са озбиљним потешкоћама у функционисању, заштитом мајки са децом. У оквиру Центра се налази шест објеката. Постојећи објекти домске заштите су велике просторне целине, спратне и вишеспратне зграде. У смештајне услове корисника се континуирано улаже у зависности од стања објеката, потреба деце и расположивих средстава и приоритета.У оквиру ових објеката су и Прихватилиште за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и Прихватилиште у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7, који се финансирају из средстава буџета града Београда, у оквиру раздела 15- Секретаријат за социјалну заштиту, за потребе чијих корисника се и спроводи набавка радова.

Коришћени објекти су различите старости и захтевају стално инвестиционо одржавање. Наиме, у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119, неопходно је извршити радове на кречењу простора, површине 400м2, а у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7, фарбање унутрашње столарије са заменом оштећених врата и заменом фронтова на ормарићима у дечијим собама. У овим објектима бораве деца разних узраста и у том смислу је средина у складу са хигијенским и здравственим стандардима изузетно значајна за раст, развој и здравље деце. Из наведених разлога, као и из естетских разлога, посебно је значајно извршити предметне радове.

1. ***ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА***

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова дати су у обрасцу структуре понуђене цене који је саставни део конкурсне документације.Набавка је обликована по партијама.

**Назив и ознака из општег речника набавке:**

**45453100-8** Радови на реновирању**,**

**454540000- 4** Радови на реконструкцији.

**Напомена:**

**Начин, рок и место извођења радова:** Са својом радном снагом и средствима, у року од највише 45 дана од дана увођења у посао, у ул. Браће Јерковић бр. 119 и ул. Звечанска 7, Београд.

**Рок и начин плаћања:**

- у року од 45 дана од дана пријема рачуна/окончане ситуације са прилогом потписаног Записника о квалитативном и квантитативном пријему радова.

**Гарантни рок:** најмање 24 месеца од дана потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему радова.

За примопредају радова, Наручилац ће решењем образовати Комисију за квалитативни и квантитативни пријем радова, коју чине представници Наручиоца.

**Комисија за квалитативни и квантитативни пријем радова** пратиће реализацију уговора, врши пријем радова и сачињава коначни обрачун уговорених и изведених радова.

Приликом примопредаје радова, Комисија за квалитативни и квантитативни пријем радова проверава:

 - да ли количина изведених радова одговара уговореним;

* да ли врста и квалитет изведених радова одговара уговореним, односно да ли је у свему у складу са захтеваним техничким спецификацијама и понудом.

О извршеној примопредаји радовасачињава се Записник о квалитативном и квантитативном пријему радова, који потписују чланови Комисије за квалитативни и квантитативни пријем радова и овлашћени представник/ци Добављача који исти и оверава/ју печатом Добављача. Записником о квалитативном и квантитативном пријему радова се потврђује пријем тражене количине и врсте радова, утврђује се да ли изведени радови у свему одговарају уговореним и сачињава коначни обрачун радова.

1. ***УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

***ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА***

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне** условеза учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75.Закона. **Уколико понуду подноси група понуђача** сви чланови групе понуђача дужни су да доставе доказе да испуњавају услове из члана 75.став 1. тачкетачке 1), 2) и 4). Закона. **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75.став 1.тачке 1), 2) и 4). Закона. Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. **Услов** из члана 75. став 1. тачка 1) Закона- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

**Доказ**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда за правна лица односно извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из одговрајућег регистра за предузетнике.

*Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача.*

1. **Услов** из чл. 75. став. 1. тачка 2) Закона– Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

**Доказ:** Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

*Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача*

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

**3) Услов**из члана 75. став 1. тачка 4) Закона– Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

**Доказ:** Уверење Пореске управе (Министарства надлежно за послове финансија) да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

*Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача.*

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

**НАПОМЕНЕ:**

\*Сагласно члану 78.Закона, понуђач који је уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75.став 1. тачке1), 2) и 4).Закона.

\*\*Сагласно члану 79.став 5. Закона, понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и то:

**-** податке о регистрацији понуђача (извод из агенције за привредне регистре), с обзиром да су исти јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)).

 **4) Услов** *из члана чл. 75. став 2. Закона -* Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

**Доказ:** Потписан и оверен образац изјаве (Образац 6- Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 Закона, саставни је део Конкурсне документације).Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача иоверена печатом.

***Уколико понуду подноси група понуђача****, Образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима.*

***ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА***

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76.Закона.

Сходно члану 81.став 2. Закона, додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим услова у погледу траженог финансијског капацитета, да понуђач није био у блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда.

**1. Услов да понуђач располаже финансијским капацитетом** за учешће у поступку предметне јавне набавке, подразумева да понуђач у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, није био у блокади;

**Доказ:**

**1) Потписан и оверен образац изјаве**(Образац 3- Изјава о испуњености услова у погледу финансијског капацитета, саставни је део Конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

*\*Уколико понуду подноси група понуђача Образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима.*

**2) Потврда о броју дана неликвидности** коју издаје Народна банке Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога, а која ће обухватити захтевани период;

**Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије.**

**Напомене:**

\*У случају заједничке понуде услов да понуђач није био у блокади испуњава сваки члан групе посебно.

\*\*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов.

**2. Услов да понуђач располаже пословним капацитетом** за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да је понуђач у периоду од 3 године пре дана објављивања позива за подношење понуда, као добављач реализовао најмање 2 (два) уговора чији су предмет завршни грађевински и грађевинско- занатски радови.

**Доказ:**

**1) *Потписан и оверен образац изјаве*** (Образац 4- Изјава о испуњености услова у погледу пословног капацитета, саставни је део Конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

*\*Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81.став 4. Закона о јавним набавкама.*

**2) *Потврде наручиоца/инвеститора коме су радови изведени***у свему у складу са уговором, анексом уговора, фактуром-(Образац 4а–Потврда наручиоца/инвеститора коме су радови изведени саставни је део Конкурсне документације) или потврда сачињена на другом обрасцу која садржи све податке потврде из конкурсне документације.

**Напомене:**

\*У случају подношења заједничке понуде, задати услов у погледу захтеваног пословног капацитета, чланови групе понуђача испуњавају заједно.

\*\*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан да сам испуни задати услов.

**3. Услов да понуђач располаже кадровским капацитетом** за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да има најмање 4 (четири) радно ангажованих лица грађевинскo- занатске струке, од којих је најмање 1 (један) са високом стручном спремом- дипломирани инжењер грађевине, са личном лиценцом врсте 410- Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње **или** са личном лиценцом врсте 411- Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње.

**Доказ:**

**1) *Потписан и оверен образац изјаве*** (Образац 5- Изјава о испуњености услова у погледу кадровског капацитета, саставни је део Конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

*\*Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81.став 4. Закона о јавним набавкама.*

***2) Уговори о радном ангажовању***(уговор о раду, уговор о привременим и повременим пословима)

*\*Уколико се из уговора не може утврдити занимање радно ангажованих лица, уз такав уговор потребно је доставити и доказ о занимању ангажованих лица (диплома, уверење, потврда, радна књижица или други одговарајући доказ)*

**3) *Лична лиценца*** радно ангажованог лица код понуђача, који ће Решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци, тражених врста– 410 или 411;

**4) *Потврда Инжењерске коморе Србије*** да је лична лиценца одговорног извођача радова, а чије је лична лиценца приложена у понуди, важећа.

**Напомене:**

\*У случају подношења заједничке понуде, задати услов у погледу захтеваног кадровског капацитета, чланови групе понуђача испуњавају заједно.

\*\*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов.

**НАПОМЕНА:**

Сагласно члану 78.Закона, понуђач који је уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75.став 1. тачке 1), 2) и 4) Закона.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

1. ***КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА***

**1. Врста критеријума за доделу уговора**

Додела уговора ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

**2. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом**

 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ће доделити уговор понуђачу извлачењем путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење ће се извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају исте најниже понуђене цене, исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући све папире, а понуђачу чији назив буде на првом извученом папиру ће бити додељен уговор о јавној набавци. О поступку жреба биће сачињен записник.

1. ***УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

**1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена**

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на српски језик оверен од стране судског тумача за предметни страни језик, осим уколико је доказ на босанском, црногорском или хрватском језику када није потребно доставити оверени превод на српском језику.

**2. Начин на који понуда мора да буде сачињена**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, телефон и контакт особу.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, телефон и контакт особу.

Понуду доставити на адресу: Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр.7,Београд са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку 1/19– Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7- НЕ ОТВАРАТИ“.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, евидентирати број под којим се води предмет и обележити датум и сат пријема понуде, према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно, Наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.Понуда је благовремена уколико је примљена до дана и сата одређеног у позиву за подношење понуда.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације, а у зависности од тога како Понуђач наступа у понуди.

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз параф и оверу печатом.

**3.Понуда мора да садржи:**

***-Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из члана 75.и 76. Закона,*** наведене и описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“ (у даљем тексту: Услови за учешће).

**Напоменe:**

**\*Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија тражити на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из претходног става, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.**

\*\*Сагласно члану 78.Закона, понуђач који је уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75.став 1. тачке 1), 2) и 4). Закона.

***Образац 1- Образац понуде,*** *понуђач мора овери печатом и потпише,чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају већег броја подизвођача или учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), потребно је копирати прву страну овог обрасца, у довољном броју примерака за све подизвођаче, односно учеснике у заједничкој понуди.Тако попуњене ископиране стране овог обрасца се прилажу уз овај образац понуде. Уколико понуду подноси група понуђача, Образац потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона.*

* + 1. *Образац 1, саставни је део конкурсне документације.*

**- Споразум о заједничком наступању (***доставља се само у случају подношења заједничке понуде*), обавезно мора да садржи податке из члана 81.став 4. Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Уколико се група понуђача определила да један од чланова групе буде носилац посла, који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, у споразуму о заједничком наступању се мора навести и тај понуђач, односно члан групе понуђача.

***- Образац 2- Образац структуре цене са упутством како да се попуни,*** *понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене понуде наведени.Уколико понуду подноси група понуђача,Образац потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона.*

*Образац 2, саставни је део конкурсне документације.*

***- Образац 3– Изјава о испуњењу услова у погледу финансијског капацитета,*** *понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима.*

*Образац 3 саставни је део конкурсне документације.*

***- Образац 4– Изјава о испуњености услова у погледу пословног капацитета,*** *понуђач мора да попуни,овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача,Образацпотписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама.*

*Образац 4, саставни је део конкурсне документације.*

***- Образац 4а- Потврда наручиоца/инвеститора коме су радови изведени*** *или потврда сачињена на другом обрасцу која садржи све податке потврде из конкурсне документације, понуђач доставља уз понуду попуњену, оверену печатом и потписану од стране наручиоца/инвеститора.*

*Образац 4а, саставни је део конкурсне документације.*

***- Образац 5– Изјава о испуњености услова у погледу кадровског капацитета,*** *понуђач мора да попуни,овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Образац потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама.*

*Образац 5, саставни је део конкурсне документације.*

***- Образац 6– Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,*** *понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима.*

*Образац 6, саставни је део конкурсне документације.*

***- Образац 7– Изјава о трошковима припреме понуде,*** *понуђач попуњава, оверава печатом и потписује.Уколико понуду подноси група понуђача,Образац потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона.*

*Образац 7, саставни је део конкурсне документације.*

***- Образац 8– Изјава о независној понуди,*** *понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима.*

*Образац 8, саставни је део конкурсне документације.*

***- Образац 9– Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења,*** *понуђач мора да га попуни, овери печатом и потпише.Уколико понуду подноси група понуђача, Образац потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81.став 4. Закона о јавним набавкама.*

*Образац 9, саставни је део конкурсне документације.*

***- Образац 10- Овлашћења за попуну менице– Менична писма,*** *понуђач попуњава, оверава печатом и потписује.Уколико понуду подноси група понуђача, Образац потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81.став 4. Закона о јавним набавкама.*

*Обаразац 10, саставни је део конкурсне документације.*

***- Образац 11- Изјава о достављању полисе осигурања,*** *понуђач попуњава, оверава печатом и потписује.Уколико понуду подноси група понуђача, Образац потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81.став 4. Закона о јавним набавкама.*

*Обаразац 11, саставни је део конкурсне документације.*

***- Модел уговора,*** *понуђач (било да наступа самостално,као група понуђача или саподизвођачем) попуњава, потписује и оверава последњу страну модела уговора, чиме се сматра да прихвата све елементе Модела уговора. У случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона.*

*Модел уговора, саставни је део Конкурсне документације.*

***Средства финансијског обезбеђења -*** Наручилац као средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза прихвата бланко соло менице.

-За обезбеђење испуњења обавезе у поступку јавне набавке, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде,понуђачи су у обавези да у понуди доставе оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице- Менично писмо *(Образац 10)* потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована, насловљено на Центар за заштиту одојчади, деце и омладине , у износу од 2% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности минимум 60 дана од дана отварања понуда, односно до истека рока важности понуде;

-За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач, односно Добављач биће у обавези да на име гаранције за добро извршење посла,приликом потписивања уговора достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице - Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована, насловљено на Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла *(Образац 9)*;

-За отклањање грешака у гарантном року, изабрани понуђач, односно Добављач биће у обавези да приликом примопредаје радова, на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице- Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована, насловљену на Центар за заштиту одојчади, деце и омадине у износу 5% од вредности уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока *(Образац 9)*.

Понуђач је дужан да при састављању понуде поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

**НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА, УКОЛИКО КОНКУРИШЕ ЗА ОБЕ ПАРТИЈЕ, ЗА СВАКУ ОД ПАРТИЈА ДОСТАВИ ПОСЕБНО ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, ИЗЈАВУ О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПОПУНУ МЕНИЦА- МЕНИЧНА ПИСМА, ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА И МОДЕЛ УГОВОРА.**

**4. Понуда са варијантама**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

**5. Начин измене, допуне и опозива понуде**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Центар за заштиту одојчади, деце и омладине из Београда, Звечанска 7 са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку **1/19– Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7**- НЕ ОТВАРАТИ“ или „Допуна понуде **за јавну набавку 1/19– Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7**- НЕ ОТВАРАТИ“ или „Измена и допуна понуде за јавну набавку **1/19– Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7**- НЕ ОТВАРАТИ“ или „Опозив понуде за јавну набавку**1/19– Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7**- НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, телефон и контакт.У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, телефон и контакт особу.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

**6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (*Образац 1*), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

**7. Понуда са подизвођачем**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у својој понуди наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у својој понуди наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у Условима за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.и 76. Закона у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Уколико уговор буде закључен са понуђачем који понуду подноси са подизвођачем, наручилац ће пренос потраживања на подизвођача вршити у складу са чл. 436 до 453 Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ број 29/1978, 39/1985, 45/1989 – Одлука УСЈ и 57/1989, „Службени лист СРЈ“ број 31/1993 и „Службени лист СЦГ“ број 1/2003 – Уставна повеља).

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

**8. Заједничка понуда**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, **саставни део** заједничке понуде **мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно** мора да садржи податке из члана 81.став 4. Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Уколико се група понуђача определила да један од чланова групе буде носилац посла, који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, у споразуму о заједничком наступању се мора навести и тај понуђач, односно члан групе понуђача.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Условима за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

**9. Начин и услови плаћања, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде**

***9.1.*** *Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања:*

Плаћање ће се извршити по пријему фактура у року не дужем од 45 дана за изведене радове, уплатом на текући рачун Добављача. За изведене радове, Добављач доставља рачун/окончану ситуацију, заједно са прилогом потписаног Записника о квалитативном о квантитативном пријему радова, путем поште или предајом у писарници корисника.

Исплата по рачуну/окончаној ситуацији се може извршити само ако Наручилац нема рекламацију на изведене радове.

У случају да Наручилац поднесе рекламацију на изведене радове, рок за плаћање почиње да тече од дана када се недостатак отклони. Недостатак је отклоњен када је Наручилац у свом записнику констатовао да је поступљено по рекламацији и о томе писмено обавестио Добављача.

***9.2.*** *Захтев у погледу гарантног рока*:

Понуђач је дужан да за радове који су предмет набавке, да гарантни рок у трајању од најмање 24 месеца од дана потписивања Записника о квалитативном о квантитативном пријему радова.

***9.3.*** *Захтев у погледу начина, рока и места извођења радова:*

Са својом радном снагом и средствима, у року од највише 45 дана од дана увођења у посао, на адреси ул. Браће Јерковић бр. 119 и ул.Звечанска бр.7, Београд

***9.4.*** *Захтев у погледу рока важења понуде:*

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

**10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди**

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.Цена је непроменљива (фиксна) за све време важења уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

**11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача**

-За обезбеђење испуњења обавезе у поступку јавне набавке, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђачи су у обавези да у понуди доставе оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице - Менично писмо *(Образац 10)* потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована, насловљено на Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, ул. Звечанска бр.7 у износу од 2% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности минимум 60 дана од дана отварања понуда, односно до истека рока важности понуде;

-За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач, односно Добављач биће у обавези да на име гаранције за добро извршење посла,приликом потписивања уговора достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице - Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована, насловљено на Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, ул. Звечанска бр.7, у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла *(Образац 9)*;

-За отклањање грешака у гарантном року, изабрани понуђач, односно Добављач биће у обавези да приликом примопредаје радова, на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице - Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована, насловљену на Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, ул. Звечанска бр.7, у износу 5% од вредности уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока*(Образац 9)*.

**12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче**

Наручилац је дужан да:

1. чува, као поверљиве, све податке о понуђачу садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди,
2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди и
3. чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Понуђач не може да означи поверљивим доказе о испуњености обавезних услова, цену и остале податке из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања.

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу великим словима имају написано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Подаци из понуде које понуђач на описани начин означи поверљивим, цениће се као поверљиви подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу представљати поверљиве податке у односу на Наручиоца, коме исти морају бити доступни, ради спровођења поступка прегледа и оцене понуда.

**13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији**

Заинтересовано лице може, у писаном облику *путем електронске поште на e-mail:* *jovanka.jakovljevic@yahoo.com**, stefan\_jevtic86@hotmail.rs* тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, сваког радног дана (понедељак - петак) у времену од 08:00 до 15:00 часова.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки: [www.portal.ujn.gov.rs](http://www.portal.ujn.gov.rs)), интернет старници:www.zvecanska.rs.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.1/19.”

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона, и изабрано средство комуникације у предметној јавној набавци је *e-mail:* *jovanka.jakovljevic@yahoo.com**, stefan\_jevtic86@hotmail.rs.*

**14. Поступак отварања понуда**

Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104. Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају записник.

Копија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда, у року од три дана од дана јавног отварања понуда.

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу.

**15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача**

Комисија за јавну набавку ће, након завршеног јавног отварања понуда, приступити прегледу и оцени понуда, у смислу оцене испуњености услова из члана 75.и члана 76. Закона, и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити понуду, услед битних недостатака из члана 106. Закона, уколико:

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3. понуђач не достави тражена средства финансијског обезбеђења;
4. понуђени рок важења понуде буде краћи од прописаног;
5. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или је није могуће упоредити са другим понудама.

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.Закона).

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац ће обавестити понуђаче у писаном облику о рачунским грешкама уоченим приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.Понуђач у чијој понуди су утврђене рачунске грешке, у обавези је да у остављеном року, у писаном облику да сагласност да се у његовој понуди исправе рачунске грешке.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену која би неприхватљиву понуду учинила прихватљивом.

**16. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**17. Доношење одлуке у вези са овом јавном набавком**

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, Одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова финансијског обезбеђења у припремању понуде, из члана 88.став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади истакне захтев.

Образложену одлуку о додели уговора, односно одлуку о обустави поступка јавне набавке и са упутством о правном средству, Наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки: [www.portal.ujn.gov.rs](http://www.portal.ujn.gov.rs)), интернет странициЦентра: [www.zvecanska.rs](http://www.zvecanska.rs).

**18. Трошкови припреме понуде**

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их је навео у Обрасцу 7 и приложио доказ о извршеној уплати трошкова у корист даваоца финансијског обезбеђења.

**19. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права обавезно садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, са

назнакомброја и предмета партије/а за коју/е се подноси захтев;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе на рачун буџета Републике Србије у складу са чл.156. Закона,

на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број 1-19, сврха: ЗЗП; Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр.7, бр.јавне набавке 1/19, корисник: Буџет Републике Србије, у износу од 60.000,00 динара којом се потврђује да је такса уплаћена.

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из претходног става, наручилац ће такав захтев одбацити закључком и исти доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.Против закључка наручиоца, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема, поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Захтев за заштиту права се подноси на адресу наручиоца: Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, Звечанска 7,Београд са назнаком: ,,Захтев за заштиту права у поступку јавне набавке понуде за јавну набавку **1/19– Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7**- НЕ ОТВАРАТИ“.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108.Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109.Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки.Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са чланом 150.Закона. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки, интернет старнициЦентра у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. Закона.

**20. Објављивање обавештења**

Научилац ће обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки, интернет страници Центра у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, односно коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке.

**21. Измене током трајања уговора**

Након закључења уговора, Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, да измени уговор уколико се укаже потреба за продужење уговореног рока у следећим случајевима:

1. ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;
2. ванредни догађаји везани за одбрану земље;
3. због прекида рада изазваног актом стручног надзора, за који није одговоран Добављач.
4. за накнадно уговорене радове, и то:
* вишкове са укљученим мањковима радова, у вредности 10% и више од уговорене вредности радова;
* непредвиђене радове из члана 13. Уговора, највише за период трајања поступка уговарања и извођења непредвиђених радова.

**Образац 1**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/19**

**Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7**

|  |
| --- |
| **ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ- за реконструкцију и санацију**  |
| **ПОНУДА број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | Начин наступања (*заокружити*): 1. самостално 2. са подизвођачем/има 3. као група понуђача  |
| **1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ПОСЛА**  |
| **Назив понуђача/носиоца посла**  |  |
| **Адреса понуђача**  |  |
| **Одговорно лице**  |  |
| **Особа за контакт**  |  |
| **Телефон**  |  |
| **Телефакс**  |  |
| **Електронска пошта**  |  |
| **Текући рачун понуђача**  |  |
| **Матични број понуђача**  |  |
| **Порески број понуђача (ПИБ)**  |  |
| **ПДВ број**  |  |
| **Величина правног лица (микро, мало, средње, велико)** |   |
| **Уписан у регистар понуђача** | да не *(заокружити)* |

|  |
| --- |
| **2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ** |
| **Назив члана групе/подизвођача** |  |
| **Адреса**  |  |
| **Одговорно лице**  |  |
| **Особа за контакт**  |  |
| **Телефон**  |  |
| **Телефакс**  |  |
| **Електронска пошта**  |  |
| **Текући рачун**  |  |
| **Матични број**  |  |
| **Порески број (ПИБ)**  |  |
| **ПДВ број**  |  |
| **Величина правног лица (микро, мало, средње, велико)** |  |
| **Уписан у регистар понуђача**  |  да не (заокружити) |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће се извршити преко подизвођача (не већи од 50%)** | \_\_\_\_\_% |

|  |
| --- |
| **ПОДАЦИ О ПОНУДИ** |
| **Укупно понуђена цена без ПДВ-а** |  |
| **Износ ПДВ-а** |  |
| **Укупно понуђена цена са ПДВ-ом** |  |
| **Укупно понуђена цена са ПДВ-ом, словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Начин, рок и и место извођења радова** | Са својим радном снагом и средствима, у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_(*највише 45*) дана од дана увођења у посао, у ул. Звечанска бр. 7, Београд. |
| **Рок важења менице за добро извршење посла**  | Минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла. |
| **Рок и начин плаћања** | у року од 45 дана од дана пријема рачуна/окончане ситуације са прилогом потписаног Записника о квалитативном и квантитативном пријему радова. |
| **Гарантни рок** | \_\_\_\_\_ (*најмање 24*) месеца од дана потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему радова |
| **Рок важења понуде** | \_\_\_\_\_\_ (*најмање 60*) дана од дана отварања понуда |
| Понуђена цена је непроменљива за све време важења уговора.Саставни део понуде је Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни. |
| *Потпис овлашћеног лица понуђача* **Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**МП |

***Напомена:***

*Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише,чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају већег броја подизвођача или учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), потребно је копирати прву страну овог обрасца, у довољном броју примерака за све подизвођаче, односно учеснике у заједничкој понуди.Тако попуњене ископиране стране овог обрасца се прилажу уз овај образац понуде.Образац понуде, у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81.став 4. Закона о јавним набавкама.*

**Образац 2а**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/19**

**Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1 СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

**У образац структуре понуђене цене који садржи опис радова који су предмет јавне набавке, јединицу мере (колона III) и количину (колона IV), уписују се основни елементи понуђене цене, за сваку описану врсту радова, посебно исказану за материјал, рад и укупно, и то: понуђена цена по јединици мере без ПДВ- а (колоне V-VII), укупан износ понуђене цене без ПДВ- а (колоне VIII-X), укупан износ ПДВ- а и укупно понуђена цена са ПДВ- ом- номинално и словима.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Опис радова** | **Јед.мере** | **Количина** | **Јединична цена (без ПДВ- а)** | **У К У П Н О (без ПДВ- а)** |
|
| **Материјал** | **Рад** | **Свега по****јед. мере** **(V+VI)** | **Материјал****(IVxV)** | **Рад****(IVxVI)** | **СВЕГА** **мат. + рад****(VIII+IX)** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** |
| Svi molersko farbarski radovi imaju se izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom,uz punu primenu savremenih alata i mehanizacije namenjene ovoj vrsti radova.Svi upotrebljeni materijali, spojna i vezivna sredstva moraju biti propisanog kvaliteta, odnosno da poseduju ateste. Radovi se moraju izvesti kvalitetno u svemu prema važećim propisima, standardima i tehničkoj dokumentaciji. Podloga mora biti postojana, čista suva i potpuno ravna. Pre nanošenja završnog sloja podlogu pripremiti u svemu prema važećim propisima i uputstvima proizvođača materijala. Pokrivni premazi moraju potpuno da pokriju podlogu. Kod površina gde se podloga posebno ne priprema izvršiti gitovanje manjih neravnina. Upotrebljeni materijali moraju dobro da prijanjaju, da su prema svojoj nameni otporni, da nisu štetni po zdravlje, da ne deluju agresivno na materijale sa kojima su u dodiru, da obrađene površine imaju oštre dodirne ivice.***Напомена:******-****Предмер радова је израђен на основу скице урађене након узимања мера постојећег стања, односно снимања објекта и фотографија.* ***-****Добављач ће бити дужан да пре извођења радова провери све потребне мере на лицу места.**- У цену радова урачунати сав потребан материјал са транспортом и уградњом, употребу радне скеле за позиције где је потребна*, *као иутовар свог шута са градилишне депоније у камион, превоз до градске депоније удаљене до 15 км.* |
| **А** | **ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИ РАДОВИ- ПАРТИЈА БРОЈ 1- Молерско- фарбарски радови у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119**  |
|  |  |  |  |  |
| **1.** |  | **ЈМ** | **КОЛ** | **МАТ** | **РАД** | **М+Р** | **Ʃ МАТ** | **Ʃ РАД** | **Ʃ М+Р** |
| **1.1** | Delimično struganje starih oštećenih od prodora vode, višeslojne nanose disperzionih boja i gleta sa zidova i plafona do zdrave površine. Sav porozni malter prema mokrim čvorovima obiti odraditi penetraciju zidova hidroizolacionim dvokomponentnim materijalom a nakon prosušivanja malterisati produženim malterom . Šut sakupiti u džakove i lagerovati na privremenu gradilišnu deponiju a nakon završenih radova transportovati na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. U cenu radova uračunati rad i sav potreban materijal kao i odvoz šuta. Obračun količine radova po m2 obijene i novomalterisane površine. |  |  |   |   |   |   |   |   |
|  | m2 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | "Nabavka i postavljanje zaštite podova od deblje polietilenske folije. Sva eventualna prljanja ili oštećenja poda padaju na teret izvođača. |  |  |   |   |   |   |   |   |
|  | m2 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | Nabavka potrebnog materijala i priprema za bojenje plafona. Priprema se sastoji od krpljenja i gletovanje (30% od ukupne površine), pranja, gipsovanja po potrebi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m2 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| **1.4** | Nabavka potrebnog materijala i bojenje plafona poludisperzivnom bojom u tonu po izboru projektanta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m2 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
| **1.5** | Nabavka potrebnog materijala i priprema za bojenje zidova poludisperzivnom bojom u tonu po izboru projektanta. Priprema se sastoji od krpljenja i gletovanje (30% od ukupne površine), pranja, gipsovanja po potrebi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m2 | 207.00 |  |  |  |  |  |  |
| **1.6** | Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova poludisperzivnom bojom u tonu po izboru projektanta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m2 | 690.00 |  |  |  |  |  |  |
| **1.7** | Bojenje starih zidova uljanom bojom, preko stare uljanc boje sa lakom. Zidove očistiti i oprati deterdžentom. Brusiti, kitovati oštećenja i pukotine, predbojiti i zakitovati podlogu. Kitovati i prevući kit. Bojiti uljanom bojom prvi i drugi put. Brusiti i nadkitovati lak kitom i lakirati. Boja i ton po izboru projektanta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m2 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА** | **без ПДВ- а** | **ПДВ** | **са ПДВ- ом** |
| **A** | **ГРАЋЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |  |  |  |
|  | **УКУПНО РАДОВИ:** |  |  |  |
|  | ***УКУПНО (са ПДВ- ом) словима:***  |

 *Потпис овлашћеног лица понуђача:*

 *Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\*Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити у свему у складу са Упутством.*

\*\* *У случају подношења заједничке понудегрупа понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача, који се доставља као саставни део заједничке понуде.*

**Образац 2б**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/19**

**Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2 СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

**У образац структуре понуђене цене који садржи опис радова који су предмет јавне набавке, јединицу мере (колона III) и количину (колона IV), уписују се основни елементи понуђене цене, за сваку описану врсту радова, посебно исказану за материјал, рад и укупно, и то: понуђена цена по јединици мере без ПДВ- а (колоне V-VII), укупан износ понуђене цене без ПДВ- а (колоне VIII-X), укупан износ ПДВ- а и укупно понуђена цена са ПДВ- ом- номинално и словима.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Опис радова** | **Јед.мере** | **Количина** | **Јединична цена (без ПДВ- а)** | **У К У П Н О (без ПДВ- а)** |
|
| **Материјал** | **Рад** | **Свега по****јед. мере** **(V+VI)** | **Материјал****(IVxV)** | **Рад****(IVxVI)** | **СВЕГА** **мат. + рад****(VIII+IX)** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** |
| **Sve radove na demontaži i rušenju izvoditi uz posebne mere bezbednosti i predostrožnosti.****Ove radove izvoditi vrlo pažljivo, pedantno da prilikom rušenja i razbijanja pojedinih elemenata** **objekta ne dođe do oštećenja delova objekta, koji su u neposrednoj blizini, a zadržavaju se u****novoprojektovanom stanju.****Pri izvođenju ovih radova pojedine demontirane materijale što bolje sačuvati, očistiti i privremeno****odložiti na odredište koje odredi Invenstitor, a oštećene odložiti na gradilišnu deponiju.****Procenu pojedinih demontiranih materijala izvršiti u saradnji Izvođača i Investitora.****Posebnu pažnju obratiti na sigurnosna ogledala za decu, prilikom demontaže i ponovne montaže.*****Напомена:******-****Предмер радова је израђен на основу скице урађене након узимања мера постојећег стања, односно снимања објекта и фотографија.* ***-****Добављач ће бити дужан да пре извођења радова провери све потребне мере на лицу места.**- У цену радова урачунати сав потребан материјал са транспортом и уградњом, употребу радне скеле за позиције где је потребна*, *као иутовар свог шута са градилишне депоније у камион, превоз до градске депоније удаљене до 15 км.* |
| **А** | **ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИ РАДОВИ- ПАРТИЈА БРОЈ 2- Фарбање унутрашње столарије са заменом оштећених врата и заменом фронтова на ормарићима у дечијим собама у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7.** |
|  |  |  |  |  |
| **1.** |  | **ЈМ** | **КОЛ** | **МАТ** | **РАД** | **М+Р** | **Ʃ МАТ** | **Ʃ РАД** | **Ʃ М+Р** |
| **1.1** | Iznošenje postojećeg nameštaja i raznih rekvizita koji se koriste za igru dece iz prostora koji se adaptira ili sanira.Nameštaj deponovati u okviru objekta na mesto koje odredi Investitor. |  |  |   |   |   |   |   |   |
|  | pauš. |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | Demontaža, sortiranje, prenos i skladištenje drvenih vrata u sklopu zidne pregrade u hodniku, na mesto koje odredi Investitor, dimenzije 205/95cm. |  |  |   |   |   |   |   |   |
|  | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | Demontaža, sortiranje, prenos i skladištenje postojećih plakara h=88cm, širina b=85cm dužine 600 cm u sobamaprema poprečnim pregradama između soba, na mesto koje odredi Nadzorni organ, (Investitor).U sklopu plakara se nalaze dečije kadice dim. 95/41/25cm i lavaboi, (lavaboi ne u svakom plakaru).POS podrazumeva zapisničku predaju Investitoru demontirane kadica i lavaboe koje treba nakon izrade novih korpusa opet ugraditi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m1 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |
| **1.4** | Utovar, transport i istovar šuta na gradsku deponiju udaljenosti do 15km.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m3 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| **1.5** | Nabavka potrebnog materijala, izrada i montaža jednokrilnih drvenih punih duplo šperovanih (upadajuća)vrata od čamove građe. Posrojeći ram rađen od metalne kostrukcije, a krilo vrata postaviti na metalnom ramu fiksitan sa tri šarke, sa unutrašnje strane u krug oko rama zavariti metalne odbojnike. Vrata su površinski obrađena ofarbana u tonu po izboru Investitora. Vrata snabdeti potrebnim okovom i ručicom za otvaranje. Krilo snabdeti cilindar bravom sa tri ključa. Način otvaranja je prema šemi. Sve izmene raditi uz saglasnost investitora. Sve mere uzeti na licu mesta, dimenzije 90/205cm.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **1.6** | Nabavka potrebnog materijala izrada i montaža zidnih plakara dim.600/85/60. orman izrađen od iverice d=18 mm, obostrano obložene HPL laminatom u dezenu bukva ”NATUR” i slično po izboru naručioca visoki sjaj. U korpus ormara su ugrađene 2 polica za slaganje garderobe u raznim bojama, u boji po izboru Investitora. Vrata su na korpus okovana sa 3 komada metalnim „blum“ šarkama sa dva adaptera za unutrašne fiksiranje gore i dole po krilu u vrhu bravica za zaključavanje. Ručice su metalne po izboru naručioca . Svi kantovi su obrađeni ABS trakom d=2 mm. U stranice ormara u dodiru sa podom ugraditi štelujuće stopice podesive po visini sa čeonom maskom kao cokla u visini do 10 cm. Leđa su izrađena od lesonita d= 5mm. Plakar je ukrojen oko grede i u delu za radijatore gde će se postaviti maska. Celom dužinom na gornjj površini plakara montirati radnu ploču debljine 38mm, na spojevima između plakara postaviti "T" lajsnu za spajanje površina u istom nivou a postavljaju se nakon završenog usecanja radne ploče između kojih se predhodno zalije silikonom. Radna ploča mora biti od kvalitetnog materijala otporne na fleke, grebanje i visokim temperaturama, otporne na vodu, habanje. Gornji sloj napravljen od HPL pri čemu vodotporna baza štiti od prodiranja tečnosti. Podela plakara je u 2 horizontalna reda.krila.Preostali redovi su sa vratima ~50cm visine.Unutrašnje police postaviti na rastojanju ~30cm u zavisnosti od visine.Sve podele su dvokrilnim vratima fiksiran za zid.Sve obraditi ABS trakom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m1 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
| **1.8** | Nabavka potrebnog materijala ampasovanje stolarije, opšivanje i zamena oštećenog donjeg dela vrata , zamena kvake sa bravama ( samo neispravne ) zamena oštećenih delaova plota oko šarki, ukupno 11 plota.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pauš. |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.9** | Nabavka potrebnog materijala ručno šmirglanje i gitovanje pukotina, raznoraznih oštećenja na svim štokovima I plotovima kompletne drvenarija na trećem spratu velika strana. Farbanje kompletne drvenarija osnovnom uljanom bojom u dvasloja a nakon prosušivanja i ponovnog gitovanja vidnih udubljenja farbanje emajlakom u dva sloja u tonu po izboru investitora a po svim priloženim tehničkim upustvima proizvođača.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m2 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| **1.10** | Završno pranje i čišćenje svih prostorija posle obavljenih svih građevinskih i zanatskih radova. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m2 | 320.00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА** | **без ПДВ- а** | **ПДВ** | **са ПДВ- ом** |
| **A** | **ГРАЋЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |  |  |  |
|  | **УКУПНО РАДОВИ:** |  |  |  |
|  | ***УКУПНО (са ПДВ- ом) словима:***  |

 *Потпис овлашћеног лица понуђача:*

 *Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\*Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити у свему у складу са Упутством.*

\*\* *У случају подношења заједничке понудегрупа понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача, који се доставља као саставни део заједничке понуде.*

**Образац 3**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/19**

**Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7**

|  |
| --- |
| **ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА** |
| ПОНУЂАЧ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да за јавну набавку бр. 1/19– **Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7**, испуњавам услове у погледу финансијског капацитета, да у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, нисам био у блокади. |
| *Потпис овлашћеног лица понуђача:* МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

*Напомена:*

\* *Образац изјаве понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.*

*\*\*Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима;*

*\*\*\*Уз образац понуђач доставља:*

*- Потврду о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;*

**\*\*\*\****Овај доказе, понуђач неће бити у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије.*

**Образац 4**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/19**

**Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7**

|  |
| --- |
| **ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА** |
| ПОНУЂАЧ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да за јавну набавку бр. 1/19- **Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7**, испуњавам услове у погледу пословног капацитета, односно да сам да саму периоду од 3 године пре дана објављивања позива за подношење понуда, као добављач реализовао најмање 2 (два) уговора чији су предмет завршни грађевински и грађевинско- занатски радови, и то

|  |  |
| --- | --- |
| ***Број и датум закључења уговора/анекса уговора/фактуре*** | ***Број и датум потврде наручиоца/инвеститора коме су изведени радови*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |
| *Потпис овлашћеног лица понуђача:* МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Напомена:*

\* *Образац изјаве понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.*

*\*\* Образац изјаве у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама.*

*\*\*\* Уз образац, понуђач доставља:*

*- Потврде наручиоца/инвеститора коме су радови изведени у свему у складу са уговором, анексом уговора, фактуром.*

**Образац 4а**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/19**

**Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7**

**ПОТВРДА НАРУЧИОЦА/ИНВЕСТИТОРА КОМЕ СУ РАДОВИ ИЗВЕДЕНИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив лица коме су радови изведени |  |
| Адреса лица коме су радови изведени |  |
| Особа за контакт- функција |  |
| Телефон и e-mail адреса |  |

Наручилац/инвеститор коме су радови изведени издаје

**ПОТВРДУ**

 Да је добављач

|  |
| --- |
|  |

(уписати назив и адресу добављача)

извео радове\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*уписати врсту радова*)

упериоду од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, усвему у складу са уговором/анексом уговора/фактуром (*непотребно прецртати*)бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

Ова потврда се издаје на захтев Добављача, а ради учествовања у поступку јавне набавке бр. 1/19- **Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7.**

*Потпис овлашћеног лица*

*Наручиоца/инвеститора*

*коме су радови изведени*

*Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Напомена:*

*\* Образац попуњава и потписује, односно и оверава овлашћено лице наручиоца/инвеститора коме су радови изведено по основ уговора/анекса уговора/фактуре наведене у Обрасцу 4 – Изјава о испуњености услова у погледу пословног капацитета.*

**Образац 5**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/19**

**Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7**

|  |
| --- |
| **ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА** |
| ПОНУЂАЧ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да за јавну набавку бр. 1/19– **Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7**, испуњавам услове у погледу кадровског капацитета,односно да имам најмање 4 (четири) радно ангажованих лица грађевинско занатске струке, од којих је најмање 1 (један) са високом стручном спремом - дипломирани инжењер грађевине, са личном лиценцом врсте 410- Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње **или** са личном лиценцом врсте 411- Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње |
| *Потпис овлашћеног лица понуђача:* М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

*Напомена:*

\* *Образац изјаве понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.*

*\*\*Образац изјаве у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама.*

*\*\*\* Уз образац, понуђач доставља:*

*-Уговоре о радном ангажовању (уговор о раду, уговор о привременим и повременим пословима.)*

*\*Уколико се из уговора не може утврдити занимање радно ангажованих лица, уз такав уговор потребно је доставити и доказ о занимању ангажованих лица (диплома, уверење, потврда, радна књижица или други одговарајући доказ)*

*- Лична лиценца радно ангажованог лица код понуђача, који ће Решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци, тражених врста – 410 или 411*

*- Потврда Инжењерске коморе Србије да је лична лиценца одговорног извођача радова, а чија је лична лиценца приложена у понуди, важећа.*

**Образац 6**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/19**

**- Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7**

|  |
| --- |
| **ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА** |
| ПОНУЂАЧ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћуда сам за јавну набавку бр. 1/19- **Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7,** поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  |
| *Потпис овлашћеног лица понуђача:* М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

*Напомена:*

\* *Образац изјаве понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.*

*\*\*Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима;*

 **Образац 7**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/19**

**Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7**

|  |
| --- |
| **ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ** |
| У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђачПОНУЂАЧ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку бр. 1/19– **Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7,** како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА У РСД** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. |
| *Потпис овлашћеног лица понуђача:* МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

*Напомена:*

\**Овај образац не представља обавезну садржину понуде*

*\*\*Образац изјаве понуђач мора да попуни у делу назива понуђача, овери печатом и потпише.*

*\*\*\*Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81.став 4. Закона;*

**Образац 8**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/19**

**Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7**

|  |
| --- |
| **ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ** |
| У складу са чланом 26. Закона,ПОНУЂАЧ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам за јавну набавку бр. 1/19– **Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7,** поднео понуду независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. |
| *Потпис овлашћеног лица понуђача:* МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

*Напомена:*

\* *Образац изјаве понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.*

*\*\*Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима;*

 **Образац 9**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/19**

**- Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7**

|  |
| --- |
| **ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА** |
| Сходно члану 61. став 5. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача ПОНУЂАЧ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сходно члану 61. став 5. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећуИЗЈАВУИзјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке бр. 1/19- **Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7 за партију број\_\_\_\_\_\_\_\_\_**-За обезбеђење испуњења обавезе у поступку јавне набавке, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђачи су у обавези да у понуди доставе оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице- Менично писмо *(Образац 10)* потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована, насловљено на Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, у износу од 2% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности минимум 60 дана од дана отварања понуда, односно до истека рока важности понуде;-За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, на име гаранције за добро извршење посла, приликом потписивања уговора доставити Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице - Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована, насловљено на Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла;-За отклањање грешака у гарантном року, на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, приликом примопредаје радова, доставити Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице - Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована, насловљену на Центар за заштиту одојчади, деце и омладине у износу 5% од вредности уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока. |
| *Потпис овлашћеног лица понуђача*: МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

*Напомена:*

\* *Образац изјаве понуђач мора да попуни у делу назива понуђача, овери печатом и потпише.*

*\*\*Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81.став 4. Закона;*

**Образац 10**

**ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОПУНУ МЕНИЦЕ – МЕНИЧНО ПИСМО**

 На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив и адреса)

МБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице)

**ИЗДАЈЕ**

**ОВЛАШЋЕЊЕ- МЕНИЧНО ПИСМО**

**- за корисника бланко сопствене менице-**

**КОРИСНИК: Центар за заштиту одојчади, деце и омладине**  (у даљем тексту: Поверилац)

 Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде поднете у поступку јавне набавке број 1/19– **Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7 за партију број\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу са клаузулом „без протеста“ може попунити у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара), без протеста и трошкова, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника код банака, а у корист Повериоца.

 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату - плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати рачуна.

 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

 Рок важења меничног овлашћења је до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године (*минимум 60 дана од дана отварања понуда).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум |  | *Потпис овлашћеног лица понуђача* |
|  |  М.П. |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Напомена:*

\* *Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.*

*\*\*Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81.став 4. Закона*

**Образац 10а**

**ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОПУНУ МЕНИЦЕ – МЕНИЧНО ПИСМО**

 На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив и адреса)

МБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице)

**ИЗДАЈЕ**

**ОВЛАШЋЕЊЕ- МЕНИЧНО ПИСМО**

**- за корисника бланко сопствене менице-**

**КОРИСНИК: Центар за заштиту одојчади, деце и омладине**  (у даљем тексту: Поверилац)

 Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за обезбеђење испуњења уговорних обавеза, на име гаранције за добро извршење послау поступку јавне набавке број 1/19– **Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7 за партију број\_\_\_\_\_\_\_\_\_**у износу 10% од вредности уговорабез ПДВ-а што износи динара, са роком важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла.

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу са клаузулом „без протеста“ може попунити у износу од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара), без протеста и трошкова, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника код банака, а у корист Повериоца.

 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату - плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати рачуна.

 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

 Рок важења меничног овлашћења је до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године (минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла.

*).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум |  | *Потпис овлашћеног лица понуђача* |
|  |  М.П. |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Напомена:*

\* *Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.*

*\*\*Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81.став 4. Закона;*

**Образац 10б**

**ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОПУНУ МЕНИЦЕ – МЕНИЧНО ПИСМО**

 На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив и адреса)

МБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице)

**ИЗДАЈЕ**

**ОВЛАШЋЕЊЕ- МЕНИЧНО ПИСМО**

**- за корисника бланко сопствене менице-**

**КОРИСНИК: Центар за заштиту одојчади, деце и омладине**  (у даљем тексту: Поверилац)

 Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року у поступку јавне набавке број 1/19– **Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7 за партију број\_\_\_\_\_\_\_\_\_**у износу 5% од вредности уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока. што износи динара.

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу са клаузулом „без протеста“ може попунити у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара), без протеста и трошкова, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника код банака, а у корист Повериоца.

 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату - плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати рачуна.

 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

 Рок важења меничног овлашћења је до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године (5 дана дуже од гарантног рока*).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум |  | *Потпис овлашћеног лица понуђача* |
|  |  М.П. |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Напомена:*

\* *Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.*

*\*\*Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81.став 4. Закона;*

**Образац 11**

##  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, даје

**И З Ј А В У**

**О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА**

Изјављујем, да се понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, обавезује да ће, уколико у поступку јавне набавке радова за партију бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, буде изабран као најповољнији и уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Понуђач |
|  |  |  |

***Напомена:*** *Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.*

Центар за заштиту

одојчади, деце и омладине **МОДЕЛ**

Број:

Датум: .2019. године

# У Г О В О Р

|  |
| --- |
| 1. Центар за заштиту одојчади, деце и омладине,Београд, ул. Звечанска бр. 7. МБ 07094345, ПИБ 100286755 (у даљем тексту: Наручилац), кога представља директор Зоран Милачић |
| 2**.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,МБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 **УГОВОРНЕ СТРАНЕ**:

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7**

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набвакама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15– у даљем тексту: Закон), спровео поступак јавне набавке мале вредности број 1/19, радови- **Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7;**

- да је Добављач доставио понуду бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (у даљем тексту: Понуда), која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу Понуде Добављача и Одлуке о додели уговора број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године *(попуњава Наручилац),* изабрао Добављача за набавку радова- **Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7.**

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је извођење радова који су обухваћени партијом бр. \_\_\_\_\_\_\_-*(попуњава Добављач),* у свему у складу са траженом врстом, техничким карактеристикама (спецификација), квалитетом и у количини из Обрасца структуре цене са упутством како да се попуни, који чини саставни део изабране понуде Добављача и овог уговора.

 У складу са изабраном Понудом,Добављач ће реализацију уговора делимично поверити следећим подизвођачима:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у делу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, што

*(назив и седиште подизвођача) (део предмета набавке који ће избвршити преко подизвођача)*

 чини \_\_\_\_% укупне вредности набавке;

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у делу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, што

*(назив и седиште подизвођача) (део предмета набавке који ће избвршити преко подизвођача)*

 чини \_\_\_\_% укупне вредности набавке.

 **Члан 2.**

Добављач је обавезан да све уговорене радове изведе у складу са Законом о планирању и изградњи("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и сагласно важећим техничким прописима, стандардима и нормативима.

 Добављач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да са својим средствима и својом радном снагом изврши уговорене радове.

Добављач се обавезује да решењем одреди одговорног извођача радова – дипломираног \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*уписати стечено звање*) за све предвиђене врсте радова из понуде, са личном лиценцом, и то:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*уписати име и презиме*), лична лиценца број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*уписати број лиценце*)- Одговорни извођач радова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*уписати назив лиценце*).

Одговорни извођач радова мора да испуњава услове прописане Законом о планирању и изградњи.

У случају потребе за изменом одговорног извођача радова, у току извођења радова, Добављач је у обавези да, пре достављања решења о одређивању новог одговорног извођача радова, претходно писмено обавести Наручиоца о разлозима измене напред наведеног одговорног извођача и пружи доказе о томе да новоименовани одговорни извођач радова испуњава све услове у погледу захтеваног степена стручне спреме, занимања и поседовања важеће личне лицене, као и да јерадно ангажован код Добављача.

Решења о именовању одговорног извођача радова представља саставни део овог уговора.

**Члан 3.**

Добављач је обавезан да Наручиоцу достави:

1. *Средства финансијског обезбеђења:*

-За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, на име гаранције за добро извршење посла, приликом потписивања уговора оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице- Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована, насловљено на Центар аза заштиту одојчади, деце и омладине , у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла;

-За отклањање грешака у гарантном року, на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, приликом примопредаје радова,оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице - Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована, насловљену на Центар за заштиту одојчади, деце и младине у износу 5% од вредности уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока.

*2. Решења о именовању одговорних извођача радова,*приликом потписивања уговора.

 **Члан 4.**

Добављач је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, изврши следеће активности:

- да обезбеди да сви примењени материјали одговарају одредбама СРПС-а или да буду атестирани од стране овлашћене организације за намену за коју се користе и да на захтев Наручиоца или лица које врши надзор над извођењем радова (у даљем тексту: стручни надзор)приложи тражене атесте на увид. Уколико је за неку позицију рада предвиђен материјал који по својим својствима и намени не одговара, Добављач је дужан да на то упозори Наручиоца. Ако Добављач угради материјал слабијег квалитета од уговореног, дужан је да о свом трошку одстрани неквалитетне радове и изведе радове квалитетно;

- да обезбеди сав алат и опрему неопходну за извођење радова, као и сав потрошни материјал неопходан за извођење радова;

- да отклони сву штету коју евентуално учини за време извођења радова на објекту или суседним објектима;

- да се придржава свих прописа који се односе на мере безбедности и здравља на раду и одговоран је за осигурање својих радника и за придржавање свих мера заштите од пожара;

- да се током извођења радова, придржава позитивних прописа и стандарда који се примењују у тој области;

- да учествује у примопредаји радова и коначном обрачуну изведених радова;

- да отклони све недостатке по записнику Комисије за квалитативни и квантитативни пријем радова;

- да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;

- да по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све привремене градилишне инсталације;

- да у складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року.

**Члан 5.**

Добављач је дужан да за време извођења радова у просторијама Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, омогући несметани приступ лицима која буду радила на пословима предвиђеним овом набавком, као и да у сарадњи са њима усагласи време радова, водећи рачуна о врсти и времену извођења радова који по својој природи претходе.

**Члан 7.**

Наручилац је обавезан:

- да одреди лице за координацију и комуникацију са Добављачем;

- да у примереном року решава све захтеве Добављача и доставља одговоре у писаној форми;

- да благовремено решава, евентуалне вишкове и мањкове радова, непредвиђене радове и захтеве за продужење рока извођења радова;

- да контролише, ревидује и усаглашава понуде за евентуалне додатне радове, са анализама цена за неуговорене позиције радова;

- да формира Комисију за квалитативни и квантитативни пријем радова.

**Члан 8.**

Наручилац ће Добављача увести у посао:

1. Када Добављач испуни обавезе из члана 3. овог уговора и достави Наручиоцу:
* Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла;
* Решење о одговорним извођачима радова.
1. Када Наручилац испуни обавезе из члана 7. уговора:

- да одреди лице задужено за координацију и комуникацију са Добављачем, у вези са

извођењем уговорених радова;

* формира Комисију за квалитативни и квантитативни пријем радова.

Наручилац ће електронским или писаним путем обавестити Добављача о датуму увођења у посао, који не може да буде касније од 6 (шест) дана од дана закључења уговора. О увођењу у посао, уговорне стране ће сачинити записник.

**Члан 9.**

Укупна уговорена вредност радова који су предмет овог уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ- а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ- ом (словима са ПДВ-ом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Плаћање уговорене цене, врши се на основу испостављене фактуре Кориснику са прилогом потписаног Записника о квалитативном и квантитативном пријему радова, који је даље дужан да исти достави Наручиоцу, заједно са захтевом за пренос средстава. Након извршеног преноса средстава од стране Секретаријата Наручилац ће исти износ одмах уплати Добављачу, на број текућег рачуна Добављача назначеног на фактури.

* у року од 45 дана од дана пријема рачуна/окончане ситуацијеса прилогом потписаног Записника о квалитативном и квантитативном пријему радова.

Добављач се обавезује да све вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца, а што ће се регулисати закључењем анекса. Aнексом уговора биће обухваћени и евентуални мањкови радова.

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде фиксне и непроменљиве до краја реализације уговора.

**Члан 10.**

Рачун/окончану ситуацију за изведене радове, Добављач испоставља Наручиоцу на основу количина изведених уговорених радова и цена, а након извршене примопредаје изведених радова и потписивања Записника о квалитативном и квантиативном пријему радова.

**Члан 11.**

 Добављач је обавезан да благовремено, а најкасније 10 (десет) дана пре истека уговореног рока, достави Наручиоцу, на контролу и мишљење предмер и предрачун неуговорених вишкова радова, који мора да садржи преглед вишка и мањка уговорених радова по позицијама.

 Наручилац проверава основаност предмера и предрачуна, опис позиција, количине и мишљење са детаљним образложењем и разматра усвајање, најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема.

Добављач је обавезан да достави, у року који одреди Наручилац, понуду за вишкове радова према предмеру радова. Понуда за вишкове радова треба да садржи преглед вишка и мањка уговорених радова по позицијама оверен од стране Добављача.

 Након усвајања понуде за вишкове радова од стране Наручиоца и закључења анекса уговора, Добављач се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана потписивања aнекса уговора, преда Наручиоцу ново оригинал Овлашћење за попуну менице- Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницуза добро извршење посла, сходно члану 3. став 1. тачка 1. алинеја 2. овог уговора, за укупну вредности свих радова (уговорених уговором и анексом).

Испуњењем услова из претходног става, Добављач стиче право за наплату радова из понуде за вишкове радова који нису уговорени овим Уговором.

 **Члан 12.**

Добављач је дужан да приступи извођењу хитних неуговорених радова и пре закључења анекса о њиховом извођењу, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.). Добављач је дужан да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавести Наручиоца, а писмено у року од 24 сата.

**Члан 13.**

Непредвиђени радови могу бити уговорени, само уколико за њихово извођење постоји налог Управе противпожарне полиције при МУП-у РС или Комисије за квалитативни и квантитативни пријем радова, образоване од стране Наручиоца, односно уколико је постојала хитност за њихово извођење из члана 12. Уговора.

Уколико се у Записнику о квалитативном и квантитативном пријему радова прикажу непредвиђени радови који су изведени по налогу Управе противпожарне полиције при МУП- у РС или Комисије за за квалитативни и квантитативни пријем радова, а нису уговорени, трошкове таквих радова ће солидарно сносити Добављач, а Наручилац их неће признати, нити надокнадити.

Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда врше се на основу следећих елемената:

а) обрачун трошкова рада на бази вредности бруто норма часа, утврђеног на бази просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији у области грађевинарства за квартал који претходи периоду израде понуде за неуговорене радове, на основу званично објављених података Републичког завода за статистику (последњи објављени). Евентуални додатни корективни елементи који би могли да утичу на повећање вредности бруто норма часа, неће бити узети у обзир приликом утврђивања његове вредности;

б) обрачун трошкова материјала на бази просечних тржишних цена материјала, опреме, енергената и др. у периоду израде понуде за неуговорене радове.

Добављач је дужан да до коначног обрачуна изведених радова, уговори све вишкове и мањкове радова, у складу са чланом 11. овог уговора, као и непредвиђене радове из става 1. овог члана.

**Члан 14.**

 Добављач је дужан да све уговорене радове изведе у року од \_\_\_\_\_ *(највише 45),*дана, од дана увођења у посао, а што ће се констатовати посебним Записником, који ће се сматрати саставним делом овог Уговора.

Добављач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Добављач не започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 5 (пет) дана да започне радове, а уколико Добављач ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију гаранције за добро извршење посла, као и захтевати од Добављача накнаду штете, до висине стварне штете.

**Члан 15.**

Ако Добављач својом кривицом не изврши радове у уговореном року из члана 14. став 1. уговора, обавезан је да Наручиоцу, на име уговорне казне, плати износ у висини 2/00 (два промила) без ПДВ-а за сваки дан закашњења, а највише до 5% вредности уговорених радове без ПДВ-а.

Добављач је сагласан да Наручилац трајно умањи рачун/окончану ситуацију за износ обрачунате уговорне казне.

Уколико из неоправданих разлога Добављач прекине са извођењем радова или одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај уговор, уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости, као и да захтева од Добављача накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

**Члан 16.**

Добављач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:

1. ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;
2. ванредни догађаји везани за одбрану земље;
3. због прекида рада изазваног актом стручног надзора, за који није одговоран

Добављач;

1. за накнадно уговорене радове, и то:
* вишкове са укљученим мањковима радова, у вредности 10% и више од уговорене вредности радова;
* непредвиђене радове из члана 13. Уговоранајвише за период трајања поступка уговарања и извођења непредвиђених радова.

Ако наступе околности из претходног става овог члана, Добављач у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља у писаној форми предлог Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 5 (пет) дана од пријема захтева.

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс уговора.

Добављач нема право на продужење рока у следећим случајевима:

1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су настале у време када је био у доцњи;
2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време закључења овог Уговора;
3. за накнадно уговорене радове (вишкове са укљученим мањковима радова), у вредности до 10% уговорене вредности радова.

**Члан 17.**

 Добављач за изведене радове даје гарантни рок од \_\_\_\_\_\_\_\_\_(*најмање 24*) месеца од дана потписивања Записника о квалитативном о квантитативном пријему радова.

**Члан 18.**

 Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Добављач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго лице, на терет Добављача и реализације гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Добављача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Добављач не сноси одговорност.

**Члан 19.**

Добављач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

**Члан 20.**

Добављач је у обавези да писмено обавести Наручиоца о року завршетка радова и спремности истог за преглед, најкасније 2 (два) дана пре завршетка свих радова.

Добављач је у обавези да сачини преглед изведених радова и достави га Наручиоцу најкасније до заказане примопредаје радова.

**Члан 21.**

 За примопредају радова, Наручилац ће решењем образовати Комисију за квалитативни и квантитативни пријем радова, коју чине представници Наручиоца.

 Комисија за квалитативни и квантитативни пријем радова пратити реализацију уговора, врши пријем радова и сачињава коначни обрачун уговорених и изведених радова.

 Приликом примопредаје радова, Комисија за квалитативни и квантитативни пријем радова проверава:

 - да ли количина изведених радова одговара уговореним;

* да ли врста и квалитет изведених радова одговара уговореним, односно да ли је

у свему у складу са захтеваним техничким спецификацијама и понудом.

 О извршеној примопредаји радова сачињава се Записник о квалитативном и квантитативном пријему радова, који потписују чланови Комисије за квалитативни и квантитативни пријем радова и овлашћени представник/ци Добављача који исти и оверава/ју печатом Добављача. Записником о квалитативном и квантитативном пријему радова се потврђује пријем тражене количине и врсте радова, утврђује се да ли изведени радови у свему одговарају уговореним и сачињава коначни обрачун радова.

**Члан 22.**

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима:

* ако Добављач не започне радове најкасније до 5 (пет) дана од увођења у посао;
* ако Добављач својом кривицом касни са извођењем радова више од 5 (пет) дана и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;
* ако Добављач за време извођења радова у објекту, не омогући несметани приступ лицима која буду радила на замени постојеће унутрашње и спољашње столарије;
* ако Добављач радове изводи неквалитетно;
* ако Добављач, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 5 (пет) дана, или ако одустане од даљег рада;
* ако Добављачу уговореном року није доставио гаранцију за добро извршење посла.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог добављача и активира гаранцију за добро извршење посла. Добављач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

**Члан 23.**

 Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 7 (седам) дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

**Члан 24.**

 Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

**Члан 25.**

У случају раскида уговора, Добављач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања у току отказног рока, као и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида уговора.

**Члан 26.**

 Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог уговора, решавати споразумно, а уколико то не буде могуће уговарају надлежност суда у Београду.

За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима.

**Члан 27.**

 Овај уговор закључен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих су по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну.

 Уговор ступа на снагу даном последњег потписа.

 **ДОБАВЉАЧ НАРУЧИЛАЦ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**